Государственный контракт
Государственный контракт № 27-2026
г. Москва
Заказчик: Государственное бюджетное учреждение «Городская служба заказчика»
Подрядчик: ООО «Ремстройпроект»
Государственный контракт
на выполнение подрядных работ
16 ноября 2026 г.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 14, в объёме, определённом техническим заданием и сметой, являющимися неотъемлемой частью контракта.
Цена контракта составляет 4 850 000 рублей, включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение и является твёрдой на весь срок исполнения. Смета прилагается.
Срок выполнения работ: с 1 декабря 2026 года по 30 марта 2027 года. Работы выполняются в соответствии с графиком, приложенным к контракту.
Оплата производится в безналичном порядке на счёт Подрядчика в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ на основании счёта и акта.
Приёмка результата работ проводится в течение 10 рабочих дней после получения Заказчиком извещения о готовности. Заказчик проводит экспертизу результата своими силами. По результатам подписывается документ о приёмке либо направляется мотивированный отказ.
За каждый день просрочки исполнения обязательств Подрядчик уплачивает пеню в размере одной трёхсотой ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты пени, от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму фактически исполненных обязательств.
Приложение: 1) техническое задание на 6 л.; 2) смета на 4 л.; 3) график выполнения работ на 1 л.
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