График поставки материалов на объект
Поставщик: ООО «Стройбаза»
Покупатель: ООО «Ромашка»
Объект: офис, г. Москва, ул. Лесная, д. 8, 3 этаж
График поставки материалов на объект
Приложение № 2 к договору поставки № 17/2026
16 ноября 2026 г.
Поставка идёт партиями по адресу объекта. Покупатель принимает материалы по накладной в день доставки; при выявлении недостачи или боя стороны оформляют акт в тот же день.
Сроки поставки привязаны к этапам работ: партия № 1 — до начала черновых работ, партия № 2 — до начала стяжки, партия № 3 — до чистовой отделки. Перенос этапа сдвигает и дату поставки, о чём Покупатель письменно уведомляет Поставщика за 5 рабочих дней.
Приёмка по количеству и качеству — по каждой партии отдельно. Приложение: график поставки на 1 л. в 1 экз.
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