График поставки оборудования
Поставщик: ООО «ТехноСнаб»
Покупатель: ООО «СтройМонтаж»
Объект: производственный корпус, г. Тула, ул. Заводская, 14
График поставки оборудования
по договору поставки № 27/П от 12 октября 2026 г.
12 октября 2026 г. № 27/П-1
Поставка идёт партиями по этапам работ. Партия считается поставленной, когда оборудование привезено на объект, покупатель подписал документ о приёмке по количеству и комплектности, а по оборудованию, требующему монтажа, оформлен акт передачи в монтаж.
Сроки указаны в календарных днях от даты заявки покупателя. Заявку направляют не позднее чем за 15 рабочих дней до даты поставки по графику. Изменение сроков оформляют дополнительным соглашением.
Приёмка по количеству и комплектности — в день поставки, по качеству — в срок, установленный договором. При выявлении недостачи или некомплекта составляют акт с участием представителя поставщика; вызов поставщика — не позднее следующего рабочего дня.
Приложение: таблица поставки на 2 л. в 1 экз.
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