График выполнения строительно-монтажных работ
Приложение № 2 к контракту
от 10 ноября 2026 г. № 0173-2026
График выполнения строительно-монтажных работ
к контракту на выполнение работ по ремонту здания склада
10 ноября 2026 г.
График составлен в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту) и сводным сметным расчётом. Работы выполняются по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 4, корп. 2.
Начало работ — 12 ноября 2026 г., окончание — 30 апреля 2027 г. Этапы и сроки приведены в таблице.
Приёмка каждого этапа — по акту о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости работ по форме КС-3. Заказчик рассматривает документы в срок, установленный контрактом, и подписывает их или направляет мотивированный отказ.
Изменение сроков этапов допускается по соглашению сторон оформлением дополнения к графику. Работы, выполненные с отклонением от графика без такого дополнения, заказчик вправе не принимать.
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