# Договор подряда

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава, с одной стороны, и

ИП Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании записи в ЕГРИП, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем.

# Договор подряда

## на изготовление и монтаж стеллажей в помещении склада

16 ноября 2026 г. № 14/П

1. Предмет договора. 1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить стеллажи по спецификации (приложение № 1) и смонтировать их в помещении склада по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 5, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить его. 1.2. Работа выполняется из материалов Подрядчика. 1.3. Результат должен соответствовать ГОСТ 16140-77 и спецификации.

2. Сроки. 2.1. Начало работ — 23 ноября 2026 года. 2.2. Окончание работ — 18 декабря 2026 года. 2.3. Работы выполняются в один этап.

3. Цена и порядок расчётов. 3.1. Цена работ — 480 000 рублей, НДС не облагается. 3.2. Аванс — 30 % цены, перечисляется в течение 5 рабочих дней с даты подписания. 3.3. Остаток — в течение 10 рабочих дней после подписания акта приёмки.

4. Приёмка. 4.1. Заказчик осматривает результат в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о готовности. 4.2. Недостатки фиксируются в акте с перечнем и сроком устранения. 4.3. Если Заказчик не подписал акт и не направил мотивированный отказ, результат считается принятым.

5. Ответственность. 5.1. За просрочку окончания работ Подрядчик платит пеню 0,1 % цены работ за каждый день, но не больше 10 % цены. 5.2. За просрочку оплаты Заказчик платит пеню 0,1 % просроченной суммы за каждый день.

6. Прочие условия. 6.1. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц только с письменного согласия Заказчика. 6.2. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств. 6.3. Споры рассматривает Арбитражный суд города Москвы.

| Заказчик Генеральный директор ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / | Подрядчик Индивидуальный предприниматель ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |