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Объект: производственный корпус по адресу г. Тверь, ул. Заводская, 14. Заказчик — ООО «Промтех». Срок работ по договору — с 10 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.
Работы ведутся по этапам: подготовительные работы, демонтаж, усиление каркаса, кровля, фасады, внутренние инженерные сети, благоустройство. Каждый этап начинается после приёмки предыдущего и закрывается актом.
Ответственный за выполнение плана — главный инженер проекта. План пересматривается при изменении объёмов или сроков поставки материалов, изменения вносятся отдельным листом.
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