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ООО «СтройМонтажСервис» предлагает выполнить строительно-монтажные работы по второму корпусу склада: устройство фундаментов, монтаж металлокаркаса, ограждающих конструкций и кровли, внутренние инженерные сети. Работы ведём по проектной документации, переданной заказчиком, и по своему графику производства работ.
Объём работ и стоимость определены сметой в текущих ценах и приведены в приложении 1. Смета составлена по видам работ с указанием объёмов, расценок и материалов; стоимость материалов выделена отдельной строкой, чтобы заказчик видел, за что платит.
Срок выполнения работ — 4 месяца с даты передачи строительной площадки и авансового платежа. График с этапами и контрольными точками — в приложении 2.
Условия оплаты: аванс 30 % на закупку материалов, дальнейшие платежи — по закрытым этапам на основании актов. Гарантия на выполненные работы — 24 месяца с даты подписания акта приёмки.
Приложения: 1. Смета на 14 л. в 1 экз. 2. График производства работ на 2 л. в 1 экз. 3. Перечень выполненных объектов и отзывы — на 3 л. в 1 экз.
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