Протокол совещания
ООО «Ромашка»
ПРОТОКОЛ № 7
совещания при генеральном директоре
16 ноября 2026 г.
г. Москва
Протокол совещания
о запуске нового производства
Председатель: генеральный директор П. П. Петров
Присутствовали: главный инженер И. И. Иванов, начальник производства С. С. Сидоров, начальник отдела снабжения А. А. Алексеев.
Повестка дня: 1. О готовности линии к запуску. 2. О закупке сырья на декабрь.
1. Слушали: главного инженера Иванова И. И. о готовности линии. Постановили: запустить линию 1 декабря 2026 года. Ответственный — главный инженер Иванов И. И. Срок — 30 ноября 2026 года.
2. Слушали: начальника отдела снабжения Алексеева А. А. о закупке сырья. Постановили: заключить договор на поставку сырья в объёме не менее 10 тонн до 25 ноября 2026 года. Ответственный — Алексеев А. А.
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