# Акт о приостановлении строительства

Инвестор: ООО «Тандем», 135002, г. Москва, ул. Осенняя, д. 14, тел. 8 (495) 277-45-54, ОКПО 40062011

Заказчик (генподрядчик): ООО «Тандем», 135002, г. Москва, ул. Осенняя, д. 14, тел. 8 (495) 277-45-54, ОКПО 40062011

Подрядчик (субподрядчик): ООО «Строительная организация», 121459, г. Москва, ул. Краснофлотская, д. 168, тел. 8 (495) 545-27-53, ОКПО 42309220

Стройка: офисное здание, г. Москва, ул. Лесная, д. 125

# Акт о приостановлении строительства

## по унифицированной форме № КС-17

«12» октября 2026 г.

Договор подряда (контракт) от 03.03.2026 № 14-С на строительство офисного здания по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 125.

Строительство приостановлено с 12 октября 2026 года по причине отсутствия финансирования: заказчик не перечислил очередной платёж по графику, согласованному приложением № 3 к договору.

На дату приостановки выполнены работы по устройству фундамента и каркаса первого этажа. Объём выполненных работ подтверждается актами о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 от 30.09.2026 № 7.

Срок приостановки — до возобновления финансирования. Работы возобновляются после письменного уведомления подрядчика заказчиком.

Приложение: акт о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 от 30.09.2026 № 7 на 4 л. в 1 экз.

| Представитель заказчика (генподрядчика) Генеральный директор ООО «Тандем» ____________ / А. В. Смирнов / | Представитель подрядчика (субподрядчика) Генеральный директор ООО «Строительная организация» ____________ / И. И. Иванов / | Представитель инвестора Генеральный директор ООО «Тандем» ____________ / А. В. Смирнов / |
| --- | --- | --- |