Матрица рисков проекта
Проект: запуск второй линии сборки
Ответственный: руководитель проекта
Дата оценки: 30 октября 2026 г.
Матрица рисков проекта
пример заполнения на IV квартал 2026 года
Ревизия: ежеквартально, следующая — январь 2027 г.
Шкала вероятности: 1 — почти не бывает, 2 — может случиться раз в год, 3 — раз в квартал, 4 — раз в месяц, 5 — почти наверняка в этом квартале.
Шкала последствий: 1 — сдвиг до недели без затрат, 2 — сдвиг до месяца, 3 — срыв срока или перерасход до 10 % бюджета, 4 — остановка работ или перерасход до 30 %, 5 — угроза закрытия проекта.
Уровень риска = вероятность × последствия. 1–4 — зелёная зона, наблюдаем; 5–9 — жёлтая, назначаем меры и срок; 10–25 — красная, решение принимает руководитель проекта до начала работ.
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