Мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ (оказанных услуг)
ООО «Строймонтаж»
Генеральному директору
ООО «Отделка Плюс»
А. В. Смирнову
Мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ (оказанных услуг)
по договору подряда № 27/2026 от 12 августа 2026 г.
26 октября 2026 г. № 41
22 октября 2026 года ООО «Строймонтаж» приняло работы по договору подряда № 27/2026 от 12 августа 2026 г. на ремонт помещений второго этажа. При приёмке проверено соответствие работ условиям договора, проектной документации и СНиП 3.04.01-87.
Установлены следующие недостатки: в помещениях 204 и 205 стяжка пола имеет перепад высот 8 мм на 2 м при допустимых 2 мм по п. 4.3 договора; в помещении 206 не смонтированы два светильника из 12 по ведомости объёмов; стены в коридоре окрашены в один слой вместо двух по п. 5.1 договора.
Недостатки не позволяют использовать результат работ по назначению и не соответствуют п. 4.3, 5.1 договора и ведомости объёмов. На основании ст. 720 и п. 4, 6 ст. 753 ГК РФ от подписания акта отказываюсь до устранения недостатков. Прошу устранить их в срок до 9 ноября 2026 года и вызвать представителя на повторную приёмку.
Приложение: акт осмотра от 22.10.2026 на 2 л., фотографии на 6 л.
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