Муниципальный контракт № ____
Муниципальное казённое учреждение «Управление благоустройства» г. Северска
в лице директора Р. А. Смирнова, действующего на основании Устава
Общество с ограниченной ответственностью «Стройпуть»
в лице генерального директора А. В. Ковалёва, действующего на основании Устава
Муниципальный контракт № ____
на выполнение работ по ____________________
10 декабря 2026 г.
По итогам электронного аукциона (извещение № 0322200011126000123, протокол подведения итогов от 03.12.2026 № 4) стороны заключили контракт о нижеследующем.
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту пешеходных дорожек в сквере по ул. Мира, 12, в объёме технического задания (приложение № 1), а Заказчик — принять результат и оплатить его.
1.2. Срок выполнения работ: с 15 декабря 2026 г. по 30 апреля 2027 г. Работы выполняются в один этап.
2.1. Цена контракта — 2 480 000,00 руб. (два миллиона четыреста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек). НДС не предъявляется в связи с освобождением подрядчика от исполнения обязанностей плательщика НДС по статье 145 НК РФ. Цена контракта твёрдая и включает стоимость материалов, работ и все расходы подрядчика.
2.3. Оплата — по счёту и акту приёмки выполненных работ в течение 7 рабочих дней со дня подписания документа о приёмке.
4.2. Заказчик принимает работы в течение 5 рабочих дней со дня получения документа о приёмке, проводит экспертизу результата своими силами.
5.1. За просрочку исполнения подрядчик уплачивает пеню за каждый день просрочки в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты пени, от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму фактически исполненных обязательств.
8.1. Стороны подтверждают, что не имеют конфликта интересов и не вступали в сговор с другими участниками закупки; при выявлении таких обстоятельств контракт расторгается.
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