Наряд на сдельную работу
ООО «Строймастер»
Участок № 3, объект «Школа на ул. Лесной, 12»
Бригадир С. А. Кузнецов, бригада № 2 — 4 человека
Срок выполнения: с 10 по 24 ноября 2026 г.
Наряд на сдельную работу
№ 27 за ноябрь 2026 года
10 ноября 2026 г. № 27
Работы выполняются по заданию мастера участка на основании локального положения об оплате труда ООО «Строймастер» (приложение № 3). Сдельные расценки взяты из калькуляции, утверждённой 01.11.2026.
Бригаде поручено: штукатурка стен гипсовой смесью — 320 кв. м по 410 ₽; укладка керамогранитной плитки на пол — 85 кв. м по 780 ₽; окраска потолков водоэмульсионной краской в два слоя — 140 кв. м по 260 ₽. Итого к оплате 234 100 ₽, распределение между членами бригады — по коэффициенту трудового участия.
Работы приняты мастером 24.11.2026, замечаний нет. Наряд закрыт, сумма начислена в расчётную ведомость за ноябрь 2026 года.
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