Наряд на сдельную работу
ООО «Стройдвор»
Участок № 2, объект «Склад на Ленина, 4»
Бригадир С. А. Морозов, разряд 4, таб. № 118
Наряд на сдельную работу
№ 27 за период с 12 по 16 октября 2026 года
12 октября 2026 г. № 27
Задание: монтаж секций забора из профнастила высотой 2 м — 120 м². Норма времени на 1 м² — 0,45 чел.-часа, расценка — 380 ₽ за 1 м².
Норма времени за единицу — 0,45 чел.-часа, итого по норме — 54 чел.-часа. Расценка за единицу — 380 ₽, сумма по наряду — 45 600 ₽.
Принято по факту 118 м², к оплате 44 840 ₽. Полный брак по вине бригады — 2 м², не оплачивается.
	Задание выдал
Прораб
____________ / А. Н. Ковалёв /
	Работу принял
Начальник участка
____________ / В. П. Соколов /
	С нарядом ознакомлен
Бригадир
____________ / С. А. Морозов /


