# Наряд на сдельную работу

ООО «Стройдвор»

Участок № 2, объект «Склад на Ленина, 4»

Бригадир С. А. Морозов, разряд 4, таб. № 118

# Наряд на сдельную работу

## № 27 за период с 12 по 16 октября 2026 года

12 октября 2026 г. № 27

Задание: монтаж секций забора из профнастила высотой 2 м — 120 м². Норма времени на 1 м² — 0,45 чел.-часа, расценка — 380 ₽ за 1 м².

Норма времени за единицу — 0,45 чел.-часа, итого по норме — 54 чел.-часа. Расценка за единицу — 380 ₽, сумма по наряду — 45 600 ₽.

Принято по факту 118 м², к оплате 44 840 ₽. Полный брак по вине бригады — 2 м², не оплачивается.

| Задание выдал Прораб ____________ / А. Н. Ковалёв / | Работу принял Начальник участка ____________ / В. П. Соколов / | С нарядом ознакомлен Бригадир ____________ / С. А. Морозов / |
| --- | --- | --- |