# Наряд-задание на выполнение работ

Заказчик: ООО «Стройбаза»

Исполнитель: ИП Кузнецов А. В.

Основание: договор подряда № 14 от 20.10.2026

# Наряд-задание на выполнение работ

## № 7 от 2 ноября 2026 г.

2 ноября 2026 г. № 7

Поручить исполнителю работы по ремонту мягкой кровли складского помещения по адресу: г. Тверь, ул. Заводская, д. 12, лит. Б. Объём: разборка старого покрытия — 210 кв. м, укладка двух слоёв наплавляемого материала — 210 кв. м, установка двух водосточных воронок.

Срок выполнения: с 5 по 20 ноября 2026 года. Работы ведутся в рабочие дни с 9:00 до 18:00, доступ на объект обеспечивает заказчик.

Материалы и крепёж предоставляет заказчик по накладной № 31 от 03.11.2026. Исполнитель вывозит мусор и сдаёт объект по акту.

Цена работ по договору — 480 000 рублей, оплата после подписания акта выполненных работ.

| Заказчик Директор ООО «Стройбаза» ____________ / С. П. Морозов / | Исполнитель ИП Кузнецов А. В. ____________ / А. В. Кузнецов / |
| --- | --- |