Наряд-задание на выполнение работ
Заказчик: ООО «Стройбаза»
Исполнитель: ИП Кузнецов А. В.
Основание: договор подряда № 14 от 20.10.2026
Наряд-задание на выполнение работ
№ 7 от 2 ноября 2026 г.
2 ноября 2026 г. № 7
Поручить исполнителю работы по ремонту мягкой кровли складского помещения по адресу: г. Тверь, ул. Заводская, д. 12, лит. Б. Объём: разборка старого покрытия — 210 кв. м, укладка двух слоёв наплавляемого материала — 210 кв. м, установка двух водосточных воронок.
Срок выполнения: с 5 по 20 ноября 2026 года. Работы ведутся в рабочие дни с 9:00 до 18:00, доступ на объект обеспечивает заказчик.
Материалы и крепёж предоставляет заказчик по накладной № 31 от 03.11.2026. Исполнитель вывозит мусор и сдаёт объект по акту.
Цена работ по договору — 480 000 рублей, оплата после подписания акта выполненных работ.
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