# Коммерческое предложение

ООО «СтройМонтажСервис»

ИНН 7700000000, адрес: г. Москва, ул. Строителей, д. 1

Кому: ООО «Заказчик», генеральному директору А. А. Смирнову

Исх. № 27 от 30 октября 2026 г.

# Коммерческое предложение

## на выполнение строительно-монтажных работ

30 октября 2026 г. № 27

Предмет предложения: устройство монолитного фундамента под административное здание на объекте по адресу г. Москва, ул. Промышленная, д. 12. Объём — устройство ростверка и плиты, армирование и бетонирование по проектной документации заказчика.

Общая стоимость выполнения работ (твёрдая цена договора) составит 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 22 % — 865 573 (восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 77 копеек.

Сроки: начало работ — в течение 5 календарных дней с момента оплаты авансового платежа; окончание — не позднее 60 календарных дней с момента начала работ. Мобилизация бригады и техники — 3 календарных дня с момента заключения договора.

Авансовый платёж — 30 % от стоимости работ, оплачивается не позднее 5 календарных дней с момента заключения договора. Остаток — по акту выполненных работ.

Гарантийные обязательства наступают с момента полной приёмки работ на стороне заказчика. Гарантийный период — 24 месяца.

Приложение: смета на 6 л. в 1 экз.; график производства работ на 2 л. в 1 экз.; копии допусков и лицензий на 3 л. в 1 экз.

Руководитель организации Генеральный директор ____________ / И. И. Иванов /