# Распоряжение

ООО «Ромашка»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 ноября 2026 г. № 27

г. Москва

# Распоряжение

## о выполнении работ по подготовке торгового зала к открытию

16 ноября 2026 г. № 27

В связи с открытием второго торгового зала 1 декабря 2026 года и окончанием ремонта в помещении на Ленинградском проспекте

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Начальника хозяйственного отдела С. А. Кузнецова — до 25 ноября 2026 года заменить две входные витрины и настроить подсветку по проекту дизайнера.

2. Начальника отдела продаж И. И. Иванова — до 27 ноября 2026 года расставить стеллажи и выкладку товара в новом зале по планограмме.

3. Главного бухгалтера О. В. Смирнову — до 28 ноября 2026 года перечислить оплату подрядчику ООО «СтеклоМастер» по счёту № 118 от 12 ноября 2026 года.

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора А. П. Орлова.

| Подписывает распоряжение Генеральный директор ____________ / П. П. Петров / | С распоряжением ознакомлены С. А. Кузнецов, 16.11.2026 ____________ / И. И. Иванов, 16.11.2026 / |
| --- | --- |