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1. Основание для проектирования: договор подряда на проектные работы от 10.11.2026 № 27 и решение инвестиционного комитета от 06.11.2026 № 4.
2. Объект: производственное здание площадью до 4 800 кв. м на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0040301:118, город Подольск. Назначение — сборка металлоконструкций, режим работы в две смены.
3. Стадийность: проектная документация и рабочая документация. Состав разделов — по Положению о составе разделов проектной документации, утверждённому постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
4. Технические требования: каркас — металлический, ограждающие конструкции — сэндвич-панели, расчётная нагрузка на пол — не менее 5 т/кв. м под участком сборки, электроснабжение — вторая категория надёжности, отопление — от собственной котельной.
5. Исходные данные прилагаются: градостроительный план земельного участка, отчёт об инженерно-геодезических изысканиях (приложение 1), отчёт об инженерно-геологических изысканиях (приложение 2), технические условия на подключение к сетям (приложение 3).
6. Срок выполнения работ: 120 календарных дней с даты передачи исходных данных. Результат передаётся в бумажном виде в четырёх экземплярах и в электронном виде в форматах, согласованных сторонами.
7. Порядок приёмки: заказчик рассматривает документацию в течение 15 рабочих дней и направляет мотивированные замечания либо подписывает акт. Замечания устраняются проектировщиком за свой счёт.
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