Общий журнал работ
Застройщик (заказчик): ООО «ДомПроект»
Генеральная подрядная организация: ООО «СтройДом»
Проектная организация: ИП Нестеров
Объект: жилой дом, г. Тверь, ул. Луначарского, д. 42
Общий журнал работ
по типовой форме, утв. приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр
Начало работ 09 января 2026 г. — окончание 30 ноября 2026 г.
Титульный лист. Сведения о выданном разрешении на строительство: разрешение на строительство № 69-301000-118-2025 от 12 декабря 2025 г., срок действия до 12 декабря 2027 г.
Раздел 1. Список инженерно-технического персонала ООО «СтройДом» (член СРО, рег. № 0142): начальник строительных работ И. Л. Колов — с 12 января 2026 г., общестроительные работы.
Раздел 3. Сведения о выполнении работ: 12 января 2026 г. — разбивка осей, 14 января — срезка растительного слоя, 20 января — устройство котлована.
Раздел 2. Перечень специальных журналов: журнал бетонных работ, журнал сварочных работ, журнал авторского надзора.
Раздел 4. Сведения о строительном контроле: 22 января 2026 г. представитель заказчика по строительному контролю проверил котлован, недостатков не выявлено, подпись представителя.
Раздел 5. Перечень исполнительной документации: акт № 7 от 3 февраля 2026 г. на бетонирование плиты фундамента, объём 84 м³, бетон класса В25.
Раздел 6. Сведения о государственном строительном надзоре: 10 марта 2026 г. проверка инспекции госстройнадзора, нарушений не выявлено.
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