Акт ревизии
Утверждён приказом органа контроля
от 12 октября 2026 г. № 87
Место составления: г. Москва
Акт ревизии
финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля
3 ноября 2026 г. № 5
Основание: приказ органа контроля от 12 октября 2026 г. № 87 «О проведении ревизии». Предмет контрольного мероприятия: использование средств субсидии на капитальный ремонт здания за 2025 год и первое полугодие 2026 года. Ревизия проведена с 19 октября по 2 ноября 2026 года.
Ревизию провели: руководитель контрольной группы Сидорова Анна Петровна, главный специалист Кузьмин Олег Игоревич.
В ходе ревизии установлено: в 2025 году подрядные работы по капитальному ремонту кровли приняты и оплачены по акту формы КС-2 на сумму, превышающую объём, указанный в смете; часть работ по смете не выполнялась. Документы, подтверждающие фактическое выполнение, объектом контроля не представлены.
Нарушение привело к неправомерному расходованию средств субсидии. Сумма определена по данным актов формы КС-2 и платёжных поручений, приложенных к акту.
Приложения: ведомость расхождений по объёмам работ на 4 л. в 1 экз.; копии актов формы КС-2 и платёжных поручений на 12 л. в 1 экз.
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