Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств
Заказчик: ООО «Спектр», редакционно-издательский отдел
Исполнитель работ: ООО «Техник»
Договор (заказ) № 14 от 12 октября 2026 г.
Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств
Форма № ОС-3
Акт № 7 от 16 ноября 2026 г.
Период ремонта по договору: с 19 октября по 13 ноября 2026 г.; фактический: с 19 октября по 12 ноября 2026 г.
1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию: печатная машина, инвентарный номер 000012, восстановительная стоимость 1 250 000 руб., фактический срок эксплуатации 6 лет.
2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом: стоимость работ по договору 85 000 руб., в том числе НДС 22 % — 15 327,87 руб.; затраты на транспортировку 4 000 руб.
Заключение комиссии: объект принят из ремонта, пригоден к дальнейшей эксплуатации, замечаний нет.
	Сдал (исполнитель работ)
Главный инженер ООО «Техник»
____________ / С. С. Смирнов /
	Принял (заказчик)
Начальник редакционно-издательского отдела ООО «Спектр»
____________ / И. И. Иванов /
	Утверждаю
Генеральный директор ООО «Спектр»
____________ / П. П. Петров /


