# Претензия

ООО «Ромашка»

ИНН 7700000000, 123456, Москва, ул. Примерная, д. 1

от ООО «Лютик»

ИНН 7800000000, 190000, Санкт-Петербург, наб. Речная, д. 5

# Претензия

## о возмещении убытков

16 ноября 2026 г. № 27

Между ООО «Лютик» (поставщик) и ООО «Ромашка» (покупатель) заключён договор поставки от 12 января 2026 г. № 4. По условиям договора поставщик обязался передать оборудование не позднее 1 июня 2026 г.

Оборудование передано 20 июля 2026 г., с просрочкой 49 дней. Из-за задержки покупатель не запустил производственный участок и оплатил простой арендованного помещения и зарплату простаивавших работников. Убытки составили 480 000 рублей, что подтверждается актом простоя, расчётом и платёжными документами.

На основании ст. 15, 393 ГК РФ и п. 7.2 договора прошу в срок до 18 декабря 2026 г. перечислить 480 000 рублей на расчётный счёт ООО «Ромашка». В случае отказа обращусь в арбитражный суд с требованием о взыскании убытков, процентов и судебных расходов.

Приложение: договор поставки, товарная накладная, акт простоя, расчёт убытков, платёжные поручения — на 12 л.

Директор Генеральный директор ООО «Лютик» ____________ / И. И. Иванов /