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Заказчик: ООО «Северный дом», ИНН 7700000000. Подрядчик: ООО «Строймонтаж», ИНН 7800000000.
Подрядчик выполняет работы по устройству кровли административного здания по адресу: г. Москва, ул. Речная, д. 8, корп. 2, в объёме перечня работ настоящего приложения.
Перечень работ, объём и стоимость:
1. Демонтаж старого покрытия — 420 кв. м — 210 000 руб.
2. Устройство пароизоляции — 420 кв. м — 168 000 руб.
3. Укладка утеплителя в два слоя — 420 кв. м — 336 000 руб.
4. Монтаж профилированного листа — 420 кв. м — 546 000 руб.
Итого по приложению: 1 260 000 руб. НДС не предъявляется в связи с освобождением подрядчика от исполнения обязанностей плательщика НДС по статье 145 НК РФ.
Срок выполнения работ: с 19 октября 2026 г. по 20 ноября 2026 г. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.
Материалы поставляет подрядчик; их стоимость включена в цену работ. Гарантийный срок на результат работ — 24 месяца с даты подписания акта.
Приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и является неотъемлемой частью договора.
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