Протокол встречи
ООО «Ромашка»
Генеральный директор П. П. Петров
Начальник производства И. И. Иванов
Протокол встречи
по вопросу поставки оборудования для нового цеха
16 ноября 2026 г. № 7
Присутствовали: генеральный директор П. П. Петров, начальник производства И. И. Иванов, представитель поставщика С. С. Сидоров.
Повестка: сроки поставки линии упаковки, условия оплаты и монтажа, ответственность за простой.
Слушали: представитель поставщика сообщил, что линия будет готова к отгрузке в декабре 2026 года.
Решили: 1. Поставщику направить график отгрузки до 20 ноября 2026 года. 2. Начальнику производства подготовить площадку под монтаж до 10 декабря 2026 года.
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