Реестр исполнительной документации
Заказчику ООО «Стройинвест»
от подрядчика ООО «Монтажстрой»
Реестр исполнительной документации
к акту приёмки работ по объекту «Складской комплекс, корпус 2»
16 ноября 2026 г. № 7
Реестр составлен к акту приёмки выполненных работ по монтажу внутренних инженерных систем за октябрь 2026 года. Документация сформирована по перечню, согласованному сторонами в приложении к договору подряда.
Передано 14 документов на 46 листах: исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты на материалы, протоколы испытаний.
Документация передана по акту приёма-передачи от 16 ноября 2026 года. Экземпляр реестра хранится у подрядчика.
	Передал подрядчик
Главный инженер
____________ / А. С. Волков /
	Принял заказчик
Начальник технического надзора
____________ / Д. М. Белов /


