Решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации
Комиссия по определению технической готовности линейного объекта инфраструктуры
Место составления: г. Москва
Дата: «___» __________ 20__ г.
Решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации
до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
«16» ноября 2026 г. № 7
Комиссия в составе: председатель — заместитель руководителя департамента строительства А. А. Смирнов; члены комиссии — главный инженер проекта И. И. Кузнецов, представитель застройщика П. П. Орлов, представитель органа государственного строительного надзора С. С. Белов, представитель эксплуатирующей организации М. М. Григорьева.
Комиссия рассмотрела документы: проектную документацию с отметкой о соответствии, акты освидетельствования скрытых работ, акты приёмки ответственных конструкций, исполнительные геодезические схемы, заключения о качестве выполненных работ, документы о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения, общий и специальные журналы работ.
Комиссия провела осмотр линейного объекта — участка автомобильной дороги, включённого в утверждённый правительством перечень объектов инфраструктуры, протяжённостью 12,4 км — и установила: строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме по проектной документации; несущие и ограждающие конструкции соответствуют проекту; испытания и пусконаладочные работы проведены с положительным результатом; нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей, не выявлены.
Временная эксплуатация объекта допускается с условием завершения работ по благоустройству полосы отвода до «___» __________ 20__ г. и ведения мониторинга деформаций в течение всего срока временной эксплуатации.
На основании изложенного комиссия решила: признать линейный объект инфраструктуры технически готовым к временной эксплуатации до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
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