Техническое задание
Приложение № 1 к договору подряда № 27 от 12 октября 2026 г.
Заказчик: ООО «Ромашка», ИНН 7700000000
Исполнитель: ООО «Веб-студия», ИНН 7800000000
Техническое задание
на разработку корпоративного сайта
16 ноября 2026 г.
1. Цель и результат. Заказчику нужен корпоративный сайт на 12 страниц с формой заявки, который редактор компании сможет обновлять без разработчика. Результат — работающий сайт на домене заказчика, доступ к панели управления и инструкция для редактора.
2. Состав работ. Дизайн главной и внутренней страницы, вёрстка 12 страниц, подключение формы заявки с уведомлением на почту, перенос сайта на хостинг заказчика, инструкция для редактора.
3. Требования. Сайт открывается в актуальных версиях браузеров и на телефонах; страница загружается не дольше трёх секунд; форма проверяет обязательные поля; тексты и фотографии предоставляет заказчик.
4. Сроки и приёмка. Работа выполняется в два этапа: макет — до 10 декабря 2026 года, готовый сайт — до 20 января 2027 года. Заказчик проверяет результат в течение 5 рабочих дней и направляет мотивированные замечания; после устранения замечаний стороны подписывают акт.
5. Порядок изменений. Изменения в объёме работ оформляются дополнительным соглашением к договору с пересмотром срока и стоимости.
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