# Техническое задание

Приложение № 1 к договору подряда № 27 от 12 октября 2026 г.

Заказчик: ООО «Ромашка», ИНН 7700000000

Исполнитель: ООО «Веб-студия», ИНН 7800000000

# Техническое задание

## на разработку корпоративного сайта

16 ноября 2026 г.

1. Цель и результат. Заказчику нужен корпоративный сайт на 12 страниц с формой заявки, который редактор компании сможет обновлять без разработчика. Результат — работающий сайт на домене заказчика, доступ к панели управления и инструкция для редактора.

2. Состав работ. Дизайн главной и внутренней страницы, вёрстка 12 страниц, подключение формы заявки с уведомлением на почту, перенос сайта на хостинг заказчика, инструкция для редактора.

3. Требования. Сайт открывается в актуальных версиях браузеров и на телефонах; страница загружается не дольше трёх секунд; форма проверяет обязательные поля; тексты и фотографии предоставляет заказчик.

4. Сроки и приёмка. Работа выполняется в два этапа: макет — до 10 декабря 2026 года, готовый сайт — до 20 января 2027 года. Заказчик проверяет результат в течение 5 рабочих дней и направляет мотивированные замечания; после устранения замечаний стороны подписывают акт.

5. Порядок изменений. Изменения в объёме работ оформляются дополнительным соглашением к договору с пересмотром срока и стоимости.

| Заказчик Генеральный директор ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / | Исполнитель Директор ООО «Веб-студия» ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |