# Рапорт о работе строительной машины (механизма)

ООО «Ромашка»

Экскаватор-погрузчик JCB 3CX, гос. № А123ВС77

Машинист С. С. Сидоров, таб. № 41

# Рапорт о работе строительной машины (механизма)

## форма ЭСМ-3 за смену

16 ноября 2026 г.

За смену с 8:00 до 20:00 машина отработала 10 часов, из них 8 часов на объекте «Склад на Ленина» и 2 часа на перебазировке. Простой по погоде — 1 час.

Выполнено: разработано 320 м³ грунта, погружено в самосвалы 280 м³.

Топливо: выдано 120 л, израсходовано 98 л, остаток на конец смены 22 л.

Замечаний по техническому состоянию нет.

| Машинист Машинист ____________ / С. С. Сидоров / | Принял Прораб ____________ / П. П. Петров / |
| --- | --- |