# Спецификация № 1 к договору подряда

Приложение № 1 к договору подряда

№ 14/2026 от 12 октября 2026 г.

Заказчик: ООО «Ромашка»

Подрядчик: ООО «Строймонтаж»

# Спецификация № 1 к договору подряда

## на выполнение строительно-монтажных работ

12 октября 2026 г. № 1

1. Состав работ. Подрядчик выполняет на объекте по адресу: г. Пермь, ул. Заводская, д. 8 — устройство внутренних сетей электроснабжения и слаботочных систем в осях 1–12, включая прокладку кабеля, монтаж щитов, установку светильников и пусконаладку.

2. Объём и цена. Объём работ и цены — по смете (приложение № 2 к договору). Общая стоимость работ по спецификации — 3 480 000 руб. Без НДС: подрядчик применяет УСН и освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС на основании статьи 145 НК РФ.

3. Сроки. Начало работ — 20 октября 2026 г., окончание — 15 декабря 2026 г. Работы выполняются по графику (приложение № 3 к договору).

4. Материалы и оборудование. Материалы и оборудование поставляет подрядчик; их стоимость включена в цену работ. Заказчик передаёт подрядчику проектную документацию по акту.

5. Приёмка. Результат принимается по акту о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости (форма КС-3). Момент окончания работ — дата подписания акта КС-2.

| Заказчик Генеральный директор ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / | Подрядчик Генеральный директор ООО «Строймонтаж» ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |