# Договор подряда

ООО «Ромашка», в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,

именуемое в дальнейшем «Заказчик», ООО «Стройсервис», в лице директора С. С. Сидорова, действующего на основании устава,

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», и ООО «Инвест», в лице директора И. И. Иванова, действующего на основании устава,

именуемое в дальнейшем «Плательщик», заключили настоящий договор о нижеследующем.

# Договор подряда

## с участием плательщика

16 ноября 2026 г. № 14-П

1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт помещений по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 7, пом. 3, а Заказчик — принять результат. Перечень и объём работ — в смете (приложение № 1).

2. Цена работ — 1 200 000 рублей, НДС не облагается. Цену платит Подрядчику Плательщик. Заказчик денег Подрядчику не перечисляет.

3. Плательщик перечисляет Подрядчику аванс 400 000 рублей в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, остаток — в течение 10 рабочих дней после того, как Заказчик и Подрядчик подпишут акт по форме КС-2 и справку КС-3.

4. Работы выполняются с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года.

5. Плательщик вправе проверять ход и качество работ, получать от Подрядчика отчёты и документы, а при выявлении недостатков — требовать их устранения. Указания Плательщика об устранении недостатков обязательны для Подрядчика.

6. Заказчик принимает работу и подписывает акт. Без подписи Заказчика платёж не производится.

7. За нарушение срока оплаты Плательщик платит Подрядчику пени 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки. За нарушение срока работ Подрядчик платит Заказчику и Плательщику неустойку 0,1 % от цены работ за каждый день.

Приложение: смета на 4 л. в 1 экз.

| Заказчик Генеральный директор ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / | Подрядчик Директор ООО «Стройсервис» ____________ / С. С. Сидоров / | Плательщик Директор ООО «Инвест» ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- | --- |