Договор подряда
ООО «Ромашка», в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», ООО «Стройсервис», в лице директора С. С. Сидорова, действующего на основании устава,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», и ООО «Инвест», в лице директора И. И. Иванова, действующего на основании устава,
именуемое в дальнейшем «Плательщик», заключили настоящий договор о нижеследующем.
Договор подряда
с участием плательщика
16 ноября 2026 г. № 14-П
1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт помещений по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 7, пом. 3, а Заказчик — принять результат. Перечень и объём работ — в смете (приложение № 1).
2. Цена работ — 1 200 000 рублей, НДС не облагается. Цену платит Подрядчику Плательщик. Заказчик денег Подрядчику не перечисляет.
3. Плательщик перечисляет Подрядчику аванс 400 000 рублей в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, остаток — в течение 10 рабочих дней после того, как Заказчик и Подрядчик подпишут акт по форме КС-2 и справку КС-3.
4. Работы выполняются с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года.
5. Плательщик вправе проверять ход и качество работ, получать от Подрядчика отчёты и документы, а при выявлении недостатков — требовать их устранения. Указания Плательщика об устранении недостатков обязательны для Подрядчика.
6. Заказчик принимает работу и подписывает акт. Без подписи Заказчика платёж не производится.
7. За нарушение срока оплаты Плательщик платит Подрядчику пени 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки. За нарушение срока работ Подрядчик платит Заказчику и Плательщику неустойку 0,1 % от цены работ за каждый день.
Приложение: смета на 4 л. в 1 экз.
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