# Уведомление об отказе от договора подряда

Индивидуальному предпринимателю

А. А. Смирнову

от ООО «Ромашка»

ИНН 7700000000, адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 1

# Уведомление об отказе от договора подряда

## о расторжении договора подряда в одностороннем порядке

16 ноября 2026 г. № 27

Между ООО «Ромашка» (заказчик) и ИП Смирновым А. А. (подрядчик) заключён договор подряда от 12 октября 2026 г. № 14 на изготовление и монтаж стеллажей для склада по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 5. Срок сдачи результата работ по договору — 30 ноября 2026 г.

По состоянию на 16 ноября 2026 г. работы выполнены частично: изготовлены каркасы, монтаж не начат. Акт о приёмке результата работ сторонами не подписан.

На основании статьи 717 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик отказывается от исполнения договора подряда от 12 октября 2026 г. № 14 и просит считать его расторгнутым с даты получения настоящего уведомления.

Прошу в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления передать заказчику результат фактически выполненной части работ, документы на материалы и подписать акт о фактически выполненных работах. Аванс в размере 120 000 рублей подлежит зачёту в счёт выполненных работ, а неизрасходованная часть — возврату на расчётный счёт заказчика в тот же срок.

Настоящее уведомление направлено заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в договоре, а также на адрес электронной почты, указанный в разделе «Реквизиты сторон».

Заказчик Генеральный директор ООО «Ромашка» ____________ / И. И. Иванов /