Заявка на материалы
Начальнику отдела снабжения
ООО «Строймонтаж»
А. В. Смирнову
от производителя работ
участка № 2 Д. С. Орлова
Заявка на материалы
на поставку материалов на объект по адресу: г. Коломна, ул. Заводская, 14
02 ноября 2026 г. № 27
По графику работ кладка наружных стен второго этажа начинается 10 ноября 2026 года. Кирпича и раствора на площадке осталось на два дня работы.
Прошу обеспечить поставку на объект до 9 ноября 2026 года: кирпич керамический полнотелый одинарный М150 — 12 000 шт.; раствор кладочный цементно-песчаный М100 — 8 м³.
Приёмку материалов поручить мастеру участка С. Н. Гусеву. Сертификаты и паспорта на партию передать в исполнительную документацию.
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