# Заявка на материалы

Начальнику отдела снабжения

ООО «Строймонтаж»

А. В. Смирнову

от производителя работ

участка № 2 Д. С. Орлова

# Заявка на материалы

## на поставку материалов на объект по адресу: г. Коломна, ул. Заводская, 14

02 ноября 2026 г. № 27

По графику работ кладка наружных стен второго этажа начинается 10 ноября 2026 года. Кирпича и раствора на площадке осталось на два дня работы.

Прошу обеспечить поставку на объект до 9 ноября 2026 года: кирпич керамический полнотелый одинарный М150 — 12 000 шт.; раствор кладочный цементно-песчаный М100 — 8 м³.

Приёмку материалов поручить мастеру участка С. Н. Гусеву. Сертификаты и паспорта на партию передать в исполнительную документацию.

| Автор заявки Производитель работ участка № 2 ____________ / Д. С. Орлов / | Согласовал Главный инженер ____________ / В. П. Мельник / |
| --- | --- |