Заявка на строительные материалы
Начальнику отдела снабжения
ООО «Строймонтаж»
от производителя работ
участка № 2 В. С. Орлова
Заявка на строительные материалы
на поставку материалов для устройства кровли
10 ноября 2026 г. № 27
По проекту 14-26 «Жилой дом на улице Полевой, 12» с 20 ноября 2026 года начинается устройство кровли. Материалы на этот этап в спецификации закупки не заложены, на складе их нет.
Прошу закупить и доставить на объект до 19 ноября 2026 года материалы по приложенному перечню. Сроки поставки согласованы с подрядчиком кровельных работ: сдвиг даты останавливает бригаду.
Приложение: перечень материалов на 1 л. в 1 экз.; смета кровельных работ на 2 л. в 1 экз.
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