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Журнал планово-предупредительного технологического ремонта оборудования
Насос центробежный ЦН-150, участок перекачки, ООО «Ромашка»
Запись № 7 от 14 сентября 2026 г.
По графику ППР на 2026 год остановка насоса ЦН-150 на текущий ремонт — 14 сентября 2026 г. с 08:00 до 20:00. Остановка разрешена распоряжением начальника участка от 11.09.2026 № 48.
Фактически насос остановлен и сдан в ремонт 14.09.2026 в 08:10. Работы: разборка, замена торцевого уплотнения и подшипников, промывка масляной системы, сборка, обкатка на холостом ходу, гидравлические испытания.
Ремонт окончен 14.09.2026 в 19:40, насос пущен в работу в 20:00. Замечаний нет, вибрация в норме.
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