Журнал учета выполненных работ
Заказчик: ООО «Северстрой»
Подрядчик: ООО «Монтаж-Строй»
Стройка: жилой дом, г. Тверь, ул. Строителей, 12
Объект: корпус № 1
Договор подряда № 27 от 12 января 2026 г.
Журнал учета выполненных работ
за 2026 год
Сметная (договорная) стоимость по договору — 18 400 000 руб.
Работы ведутся по смете к договору подряда № 27. Записи вносятся по мере выполнения: за каждый месяц — количество и стоимость фактически выполненных работ, отдельной графой — стоимость с начала строительства.
Позиция 1. Кладка стен из газобетонных блоков, единичная расценка 4-12, единица измерения — куб. м, цена за единицу 3 850 руб., количество по смете 420. За январь выполнено 60 куб. м на 231 000 руб., с начала строительства — 60 куб. м на 231 000 руб.
Позиция 2. Устройство монолитных перекрытий, единичная расценка 6-04, единица измерения — куб. м, цена за единицу 12 400 руб., количество по смете 180. За январь выполнено 25 куб. м на 310 000 руб., с начала строительства — 25 куб. м на 310 000 руб.
	Составил
Производитель работ
____________ / А. С. Смирнов /
	Проверил
Главный инженер ООО «Северстрой»
____________ / В. П. Кузнецов /


