# Журнал учета выполненных работ

Заказчик: ООО «Северстрой»

Подрядчик: ООО «Монтаж-Строй»

Стройка: жилой дом, г. Тверь, ул. Строителей, 12

Объект: корпус № 1

Договор подряда № 27 от 12 января 2026 г.

# Журнал учета выполненных работ

## за 2026 год

Сметная (договорная) стоимость по договору — 18 400 000 руб.

Работы ведутся по смете к договору подряда № 27. Записи вносятся по мере выполнения: за каждый месяц — количество и стоимость фактически выполненных работ, отдельной графой — стоимость с начала строительства.

Позиция 1. Кладка стен из газобетонных блоков, единичная расценка 4-12, единица измерения — куб. м, цена за единицу 3 850 руб., количество по смете 420. За январь выполнено 60 куб. м на 231 000 руб., с начала строительства — 60 куб. м на 231 000 руб.

Позиция 2. Устройство монолитных перекрытий, единичная расценка 6-04, единица измерения — куб. м, цена за единицу 12 400 руб., количество по смете 180. За январь выполнено 25 куб. м на 310 000 руб., с начала строительства — 25 куб. м на 310 000 руб.

| Составил Производитель работ ____________ / А. С. Смирнов / | Проверил Главный инженер ООО «Северстрой» ____________ / В. П. Кузнецов / |
| --- | --- |